11.1.25

הנדון : הצעת מחיר לביצוע שינוי תב"ע בסמכות מקומית 
בגוש 6261 חלקה 27 מגרשים 91,92 כפר חב"ד

בין

שם : _ישראל אסולין_________  ת.ז. ____________

שם : __________ ת.ז. ___________

(להלן "המזמינים")

לבין

טננבאום יעקב ומלי

אדריכלות ,עיצוב פנים וליווי פרויקטים

(להלן "עורכי הבקשה")

גוש: 6261

חלקה : 27

מגרשים : 92,91

התב"ע החלה:  גז/525/ 12

תכנית בסמכות: ועדה ממקומית

מטרת התכנית: הוספת יחידות דיור , שינוי קוו בניין , פיצול מגרשים 
תוספת קומות, תוספת שטחים והכול כאמור לפי חוקי ותקנות התכנון והבניה 
והסכמת הוועדה והרשויות השונות בהתאם לסמכויות בעת הגשת  תוכנית בסמכות מקומית 
יודגש ההגשה לשני המגרשים תהיה בבקשה  אחת ולא תוגש בבקשות ובתוכניות נפרדות

העבודה תכלול :

- איסוף חומרים , בדיקתם וקיום פגישת פרה-רולינג ברשויות התכנוניות בוועדה וברשות מקרקעי ישראל (באם ידרש)

- גיבוש פרוגרמה עם מזמין העבודה

- פיתוח חלופה נבחרת לתוכנית בינוי

- הכנת תב"ע הכוללת תקנון , תשריט , נספח בינוי (באם ידרשו ע"י הרשויות השונות ).

- הגשת התב"ע לדיון להפקדה בוועדה המקומית .

- עריכת התיקונים הנדרשים ע"י הוועדה (באם ידרשו).

- הפקדת התוכנית כולל הגשה לוועדה המחוזית ע"פ סעיף 109 לחוק .

- תיקונים בתוכנית  לפי הנחיות הוועדה לאחר התנגדויות , עד למתן תוקף ופרסום ברשומות .

שכר טרחה:

שכר הטרחה לתכנון יעמוד על סך  45,000 ₪

שלבי התשלום:

  - מקדמה   20%

  - הכנת התכנית ע"פ דרישת הועדה המקומית (עמידה בתנאי סף) 20%

  - החלטת הועדה המקומית על הפקדת התוכנית (לרבות בתנאים) 30%

  - קבלת תוקף ופרסום 30%

שכר הטרחה אינו כולל:

- כל שינוי מצד המזמין לאחר אישורו וחתימתו על פרוגרמה מאושרת (לא מרשויות התכנון )

- הגשה נפרדת לכול תוכנית באם יבוקש הגשה נפרדת יוסכם על שכר טרחה נוסף אשר יקבע בין המזמין העבודה למבצע בעת ההחלטה.

- ביצוע תצ"ר , רישום הנכס אצל המפקחת ורשם המקרקעין וטיפול מול כל גורם קנייני/ משפטי אחר.

- שכר הטרחה אינו כולל מע"מ כחוק.

- הדמיות , הדפסות , אגרות לרשויות השונות, פרסום , מדידות הפקת העתקות וצילומים . ישולם ישירות למכון העתקות .

- תשלום ליועצים נוספים , באם ידרשו ע"י רשויות התכנון כגון : תנועה,ניקוז וכו'

- מעבר ל3 חלופות תכנון לנספח בינוי , ישולם לפי שעת עבודה סך 300 ₪ , למעט תיקונים הנדרשים ע"פ רשויות התכנון .

הערות :

- יש להוסיף מע"מ כחוק לכל המחירים בהסכם זה .

- ככל שיוחלט ע"י מי מהצדדים להפסיק את ההתקשרות , ישולם שכר הטרחה המלא עבור אותו שלב בו הופסקה ההתקשרות .

- תוקף ה.מחיר 30 יום .

ובזאת באו הצדדים על החתום :

____________________                             ____________-

חתימת לקוח                                                 תאריך